附件3

自治区生态环境保护督察反馈意见整改事项一览表

| 整改 事项 | 反馈问题 | 包抓 领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1项 | 关于“生态环境保护的思想认识有差距。一些县区和部门学习贯彻习近平生态文明思想不深入，‘绿水青山就是金山银山’的理念树的不牢，在处理生态环境保护与经济发展的关系上站位不高，环境准入门槛比较低，尚未从根本上改变依赖投资拉动的发展模式、依赖传统工业支撑的发展格局、依赖资源消耗的发展路径。督察谈话过程中，一些党员领导干部对生态环境保护工作认识不到位，工作有差距”的问题。 | 蒋哲文 马莉方 | 县委办公室 政府办公室 | 县委组织部、宣传部、平罗工业园区管委会、县工信局、发改局、市生态环境局平罗分局、各乡镇、县直相关部门 | 立行立改 长期坚持 |
| 第2项 | 关于“生态环境保护责任落实有差距。一些县区和部门对自治区下达的大气、水、土壤等重点生态环境保护任务，存在上热下冷、上紧下松、压力递减的问题，主动协调、积极担当的意识不强，以方案落实方案、以会议落实会议的情况比较突出”的问题。 | 蒋哲文 马莉方 | 县委办公室政府办公室 | 县纪委监委、县委组织部、政研室、县财政局、市生态环境局平罗分局、各乡镇、县直相关部门 | 立行立改 长期坚持 |
| 第3项 | 关于“地下水监管不严，工业企业自备井无序开采、超许可开采地下水问题突出。宁夏天瑞热能制供有限公司取水许可量为80万立方米/年，企业实际取水约394.57万立方米/年;宁夏万顺冶金有限公司等企业未经许可擅自开采地下水”的问题。 | 李晓坤 | 县水务局 | 平罗工业园区管委会、县公安局、发改局、工信局、自然资源局、市生态环境局平罗分局、德渊集团、煤炭集中区服务中心 | 立行立改 长期坚持 |
| 第4项 | 关于“西大滩煤炭集中区“散乱污”整治不力，29家涉煤企业仅11家办理了环评手续，绝大多数企业污染防治措施不落实，环境违法问题突出”的问题。 | 李绍峰徐建军 | 平罗工业园区管委会、市生态环境局平罗分局、农垦集团 | 县工信局、水务局、自然资源局、国网平罗县供电公司 | 2021年12月底 |
| 第5项 | 关于“政策执行打折扣。《石嘴山市环境保护“十三五”规划》，未对工业固体废物综合利用提出具体的目标和举措，未出台鼓励政策推进工业固体废物综合利用”的问题。 | 徐建军 | 市生态环境局平罗分局、县工信局 | 县发改局、平罗工业园区管委会 | 立行立改 长期坚持 |
| 第6项 | 关于“煤炭消费管控不力，减煤措施落实不到位，2017年煤炭消费总量1717万吨，2018年煤炭消费总量1922.4万吨，煤炭消费总量不降反升”的问题。 | 寇学文 | 县发改局 | 县工信局、住建局、应急管理局、市场监管局、市生态环境局平罗分局、国网平罗县供电公司、德渊集团 | 立行立改 长期坚持 |
| 第7项 | 关于“平罗精细化工园区宁夏福泰硅业有限公司等6家企业生产废水未纳入园区管网集中收集处理”的问题。 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会 | 市生态环境局平罗分局 | 2021年9月底 |
| 第8项 | 关于“煤炭扬尘管控不严。精细化工园区、太沙工业园区部分企业有大量的原料煤和兰炭露天堆存，未采取有效大气污染防治措施”的问题。 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会、市生态环境局平罗分局 | 县工信局、国网平罗县供电公司 | 2021年12月底 |
| 第9项 | 关于“秸秆焚烧管控不力。在平罗县黄渠桥镇境内发现多处秸秆、枯枝落叶着火点”的问题。 | 徐建军 | 县农业农村局、各乡镇 | 县纪委监委、县委组织部、县委办公室、政府办公室 | 立行立改 长期坚持 |
| 第10项 | 关于“建筑工地扬尘监管不到位。宁夏晟晏集团有限公司扩建工地，海华碳素有限责任公司对面施工工地裸露土地未苫盖，六个100%防控措施落实不到位”的问题。 | 寇学文 李绍峰 | 县住建局、平罗工业园区管委会 | 市生态环境局平罗分局、县交通局、水务局、自然资源局 | 2020年9月底 |
| 第11项 | 关于“入黄排水沟整治还不到位，2019年1-10月，典农河入黄口（三五排入黄口）水质仍为劣Ⅴ类，年底前难以达到Ⅳ类水质目标”的问题。 | 李晓坤 徐建军 | 县水务局、市生态环境局平罗分局 | 平罗工业园区管委会、德渊集团、相关乡镇 | 2020年6月底 |
| 第12项 | 关于“中水回用率低。石嘴山市运行的11家污水处理厂每天收集处理污水约14.6万立方米，中水回用不到1.5万立方米”的问题。 | 李晓坤 | 县水务局 | 平罗工业园区管委会、县住建局、发改局、德渊集团 | 立行立改 长期坚持 |
| 第13项 | 关于“沟道水质整治进度缓慢。2019年计划实施的典农河19项整治工程，仅完成5项”的问题。 | 李晓坤 | 县水务局 | 平罗工业园区管委会、市生态环境局平罗分局、德渊集团 | 2020年12月底 |
| 第14项 | 关于“固废利用率低。2018年底石嘴山市一般工业固体废物申报企业71家，申报一般工业固体废物产生量854.60万吨，综合利用量为119.51万吨，综合利用率仅13.98%，距离自治区固废利用率73%的目标有较大差距”的问题。 | 徐建军 | 县工信局 | 市生态环境局平罗分局、县发改局、科技局、平罗工业园区管委会 | 立行立改 长期坚持 |
| 第15项 | 关于“整改落实中央环保督察反馈问题差距较大。2016年中央环境保护督察反馈问题中，石嘴山市已报完成整改的第3项‘关于引进医药、农药、染料中间体项目成为污染治理难点’问题，整改落实打折扣。2017年以来，平罗县审批农药、医药、染料中间体项目48个，且大多项目规模小、层次低，环境风险较高的”问题。 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会 | 县发改局、工信局、应急管理局、市生态环境局平罗分局、市场监管局 | 立行立改 长期坚持 |
| 第16项 | 关于“2018年中央环境保护督察‘回头看’及水环境问题专项督察反馈问题中，2019年4月应该完成整改的第26项“平罗精细化工园区、石嘴山市生态经济开发区等污水处理设施不能实现稳定达标排放”问题，现场核查，平罗精细化工园区污水处理厂仍有超标问题，循环产业园区污水处理厂每月添加葡萄糖近50吨，存在治标不治本、为达标而达标情况”的问题。 | 李绍峰徐建军 | 平罗工业园区管委会、市生态环境局平罗分局 | 德渊集团 | 2020年12月底 |
| 第17项 | 关于“中央环保督察‘回头看’反馈意见中应在2019年12月应该完成整改的第16项“石嘴山经济技术开发区和平罗工业园区铁合金、活性炭、炭素、碳化硅等行业污染问题”，部分企业环保资金投入不足，污染防治设施不完善。现场核查，上述四个行业无组织排放等污染问题尚未得到根本解决，部分企业生产工艺和治污水平标准依然不高”的问题。 | 李绍峰徐建军 | 平罗工业园区管委会、市生态环境局平罗分局 | 县发改局、工信局 | 2020年12月底 |
| 第18项 | 关于“中央环保督察‘回头看’反馈意见第34项“平罗县崇岗煤炭集中区和惠农区4家企业污染问题”，现场核查，崇岗煤炭集中区虽然整治力度大，但集中区内积存煤矸石、原煤等多达1500万吨，粉尘污染问题依然突出，年底完成目标任务难度大”的问题。 | 徐建军 | 崇岗煤炭集中区落实中央环保督察“回头看”反馈意见整改工作指挥部办公室 | 县工信局、发改局、商务局、崇岗镇、市生态环境局平罗分局、煤炭集中区服务中心 | 2020年12月底 |
| 第19项 | 关于“‘守法成本高、违法成本低’的问题未得到有效解决，导致企业主体责任不落实，环境违法行为较为普遍。企业建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行不到位。宁夏荣利鑫装备制造有限公司、宁夏天瑞热能制供有限公司、宁夏金海永和泰煤化有限公司等企业环保设施未配套建成，主体工程已投产运行”的问题。 | 李绍峰徐建军 | 平罗工业园区管委会 市生态环境局平罗分局 |  | 2020年12月底 |
| 第20项 | 关于“企业存在环境违法行为。平罗县阳光焦化有限公司90万吨焦炭项目废水处理设施运行不正常。宁夏金海永和泰煤化有限责任公司露天堆放8万吨粉煤灰，未采取遮挡、覆盖等大气污染防治措施。宁夏金海峰晟超阳化工有限公司烟气在线设施运行不正常，烟尘数值为零。宁夏金海雄华煤化工有限公司焦油贮存池未密闭”的问题。 | 李绍峰徐建军 | 平罗工业园区管委会 市生态环境局平罗分局 |  | 2020年12月底 |
| 第21项 | 关于“一些环境问题整改不到位。宁夏格瑞精细化工有限公司非法贮存工业废盐约1.4万吨问题被自治区生态环境厅约谈后，企业不仅没有及时进行整改，消除环境隐患，废盐渣存量反而又增加了4000多吨”的问题。 | 李绍峰徐建军 | 平罗工业园区管委会、市生态环境局平罗分局 |  | 2021年6月底 |

抄送：县人大办、政协办、人武部、法院、检察院

中共平罗县委办公室 2020年6月2日印发