附件5

平罗县2021年重点招商项目任务分解表

**单位：万元 时间：2021年5月**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资方来源** | **公司名称** | **建设内容及规模** | **外方计划总投资** | **项目进展情况** | **县级包抓领导** | **园区包抓领导** | **责任单位** |
| **一、已备案重点推进项目（15个）** | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 6万吨/年工业尾气生物发酵法制燃料乙醇项目 | 北京 | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 | 建设车间、合成区、罐区及配套公用工程，年产6万吨燃料乙醇、6600吨蛋白粉。 | 27335 | 土地手续已办理，项目已取得县级备案，正在自治区办理项目核准，环评、安评报告编制完成。 | 寇学文 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会 |
| 2 | 年产600台（套）化工专用及环保设备项目 | 江苏 | 宁夏双玺化工环保设备科技有限公司 | 建设综合楼、生产车间、三修车间、库房及公用设施。 | 11000 | 项目已备案，土地证已取得，安评已过会，正在修改；环评正在编制报告。 | 徐建军 | 赵 虎 | 平罗工业园区管委会 |
| 3 | 预包装类化工品及精制盐酸仓储配送中心项目 | 内蒙 | 宁夏化产化学试剂有限公司 | 建设工业盐酸仓储区、精制盐酸仓储区、树脂吸附罐区、树脂再生稀盐酸仓储区等储运设施、化工品预包装车间、办公楼等配套公用工程。 | 5000 | 项目已备案，安评预批复下达，正在修改专篇，环评正在公示。 | 谭 润 | 李志高 | 平罗工业园区管委会 |
| 4 | 技改1\*13000KVA稀土合金矿热炉项目 | 河南 | 宁夏丰华实业有限公司 | 淘汰企业4×1800KVA及1×6300KVA稀土合金矿热炉产能置换，建设1×13000KVA稀土合金矿热炉。建设矿热炉车间、整体炉体结构、自动化生产控制系统等配套设备设施及相关辅助设施。 | 3000 | 项目已备案，环评报告和安评报告编制完成，正在办理能评手续。 | 陈东升 | 郭廷武 | 平罗工业园区管委会 |
| 5 | 300万吨/年数控跳汰洗煤项目 | 内蒙 | 宁夏金海超宇建材有限公司 | 建设原料准备系统、跳汰分选系统、螺旋分选系统、浮选系统生产线、16000㎡全封闭储煤大棚、350平方米洗煤生产车间。 | 17740 | 项目已备案，环评已批复，安评正在编制报告。 | 郑 华 | 赵 虎 | 平罗工业园区管委会 |
| 6 | 光气合成安全技术提升改造项目 | 浙江 | 宁夏新安科技有限公司 | 对企业原年产10000吨光气（中间产品）合成装置进行安全技术提升改造。依托原有公用工程，技改建设一氧化碳净化装置、光气合成装置及配套的辅助设施，提升装备及自动化控制水平。 | 4398 | 项目已备案，正在编制环评和安评报告。 | 王彦锋 | 李志高 | 平罗工业园区管委会 |
| 7 | 高附加值医药、材料中试基地建设项目 | 陝西 | 宁夏蓝博思化学技术有限公司 | 建设中试生产车间、固体制剂车间（GMP车间）、研发楼、原料仓库、成品仓库、储罐区、变配电室、空压站、污水处理站、消防水池、循环水池、事故池、消防泵房等。 | 12000 | 项目已备案，环评和安评报告专家已评审。 | 刘 超 | 李志高 | 工信局 |
| 8 | 年配套生产30000台套汽车发动机精密配件项目 | 四川 | 宁夏精源机械装备制造有限公司 | 建设办公楼、车间、中控室、仓库等。 | 8000 | 已完成备案，新增十余亩土地，正在办理土地手续。 | 马 冬 | 韩学强 | 平罗工业园区管委会 |
| 9 | 年产6万吨子午线轮胎粘合材料产业链项目 | 河北 | 宁夏鸿凯众新化工科技发展有限公司 | 建设间苯二胺、间苯二酚、橡胶粘合剂R系列生产装置，原料罐区、卸料站、成品库、综合库、污水预处理站、危废库、综合动力站、分析化验室、办公楼等辅助生产装置。 | 59960 | 已完成备案，正在调整生产工艺。 | 顾自军 | 郭廷武 | 平罗工业园区管委会 |
| 10 | 瀚海丝路旅游景区开发项目（一期） | 陕西 | 瀚海（宁夏）旅游开发有限公司 | 一期规划占地2700亩，建设办公区、星空酒店、荷塘月色、天鹅湖、特色文化商业街区、景观大道、广场等，配套建设绿化、灯光、网络电力等。 | 33000 | 已完成备案，正在办理其他手续。 | 李晓坤 |  | 文广局 |
| 11 | 精细化工中间体及农药原药扩建项目 | 江苏 | 宁夏康德权生物科技有限公司 | 建设甲类车间2座、固废焚烧炉车间（自用）1座、废盐处理车间1座、甲类原料仓库1座、乙类原料仓库1座、丙类成品仓库1座、固废仓库1座、烘房2座；新增给排水、供配电、环保、消防设施。年产13900吨精细化工中间体、13320吨农药原药。 | 15800 | 已完成备案，正在编制环评报告和安评报告。 | 丁志军 | 赵 虎 | 平罗工业园区管委会 |
| 12 | 年产55800吨精细化工产品项目 | 河南 | 宁夏华耀生物科技有限公司 | 建设生产车间、干燥车间、原料仓库和区域配电室等。 | 31000 | 已完成备案，正在编制环评报告和安评报告。 | 李晓坤 | 赵 虎 | 平罗工业园区管委会 |
| 13 | 年产6000吨硅烷偶联剂、1500吨硅油系列产品、500吨水性涂料助剂项目 | 江苏 | 宁夏联硅新材料有限公司 | 建设硅油、硅烷、助剂生产车间，原辅料、产品、包装仓库，罐区、污水处理等相关配套设施。 | 18980 | 已完成备案，正在办理环评、安评手续。 | 寇学文 | 赵 虎 | 平罗工业园区管委会 |
| 14 | 煤焦化多联产循环产业项目 | 山西 太原 | 宁夏福森能源实业有限责任公司 | 建设办公楼、车间、实验室、库房及配套设施，年产150万吨焦化及其焦炉煤气综合利用。 | 287000 | 已完成备案，正在办理环评，安评手续，协调能耗事宜。 | 蔡广林 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会 |
| 15 | 生物有机肥生产项目 | 山东 | 宁夏大然生物科技有限公司 | 占地面积约为60000平米，计划建设厂房、原料库、成品库、办公房。 | 6000 | 已完成公司注册、项目备案，正在进行土地调规。 | 毛精明 |  | 通伏乡 |
|  | **小计** | | | | **540213** |  |  |  |  |
| **二、正在对接重点项目（24个）** | | | | | | | | | |
| 1 | PFM植物纤维生物材料产业链示范基地项目 | 山东 | 山东柏年集团 | 建设车间、办公楼、仓库、检测室、成品库等。 | 30000 | 有投资意向，已完成可研编制。 | 徐建军 | 赵虎 | 工信局 |
| 2 | 年产1万吨活性炭气体净化催化剂项目 | 山东 | 青岛华表新材料科技有限公司 | 建设办公楼、车间、中控室、仓库等。 | 10000 | 已完成可研编制，正在对接。 | 徐建军 | 李志高 | 工信局 |
| 3 | 西部国际物流中心重组项目 | 北京 | 中实国信集团有限公司 | 收购重组西部国际物流中心。 |  | 正在对接。 | 谭 润 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会 |
| 4 | 光伏+储能一体化综合能源项目及储能电池装备制造项目 | 北京 | 中国大唐集团 | 建设700MW光伏和储能一体化综合能源，以及建设储能电池装备制造（一期建设200MW）。 | 500000 | 已签订战略合作协议。 | 寇学文 |  | 发改局 |
| 广东 | 广东猛狮集团 |
| 5 | 年产6万吨氢氧化钾及下游配套产品项目 | 江苏 | 如皋市鼎盛精细化工有限公司（宁夏联森化工有限公司） | 建设车间、办公楼、仓库、检测室、污水处理站、成品库等。 | 180000 | 已完成公司注册，正在办理项目备案。 | 郑 华 | 李志高 | 平罗工业园区管委会 |
| 6 | 年产2万吨氮化硅项目 | 河南 | 中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司 | 新建厂房及2万吨智能化生产线及配套设施。 | 10200 | 正在开展前期论证工作。 | 陈东升 | 李绍峰 | 平罗工业园区管委会 |
| 7 | 奶牛养殖园粪污处理项目 | 北京 | 北京盈和瑞环境科技股份有限公司 | 建设办公楼、粪污处理池、污水处理站等。 | 20000 | 已来平考察，正在论证建设方案。 | 朱 辉 |  | 农业农村局 |
| 8 | 年产2万吨中高端数控机床铸件，3000吨机床钣金件项目 | 江苏 | 江苏台牧数控机床有限公司 | 建设办公楼、车间、污水池、仓库等。 | 10000 | 已来平考察，完成可研编制。 | 金凤霞 | 李志高 | 黄渠桥镇 |
| 9 | 橡胶资源再生综合利用项目 | 山东 | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 建设车间、办公楼、仓库等。 | 90000 | 已来平考察，达成投资意向，签订投资协议。 | 寇学文 | 李绍峰 | 民政局 |
| 10 | 2-氟丙烯酸甲酯、氟尿嘧啶、氟胞嘧啶、5-氯戊酰氯项目 | 江苏 | 宁夏森萱药业有限公司 | 建设车间、罐区、仓库等，年产300吨2-氟丙烯酸甲酯、500吨氟尿嘧啶、200吨氟胞嘧啶、300吨5-氯戊酰氯。 | 31300 | 正在修改可研报告。 | 冯 斌 | 韩学强 | 平罗工业园区管委会 |
| 11 | 1,4-丁二醇（BDO）项目 | 山东 | 山东海成石化工程设计有限公司 | 建设生产车间、仓库、污水处理池、循环水池、中控室及办公楼等，年产年产5万吨1,4-丁二醇。 | 70000 | 正在对接。 | 张宝华 | 郭廷武 | 平罗工业园区管委会 |
| 12 | 乳制品加工项目 | 河北 | 君乐宝乳业集团 | 建设车间、仓库、检测室、化验室及办公楼等。 | 20000 | 已赴公司考察，正在对接。 | 朱 辉 |  | 农业农村局 |
| 13 | 危废处理项目 | 江苏 | 苏能投资发展集团有限公司 | 建设危废处置车间、废盐处置车间、仓库、中控室、办公楼等。 | 60000 | 已来平考察，洽谈收购宁夏坤厚环保能源有限责任公司。 | 李维元 | 李绍峰 | 商务局 |
| 14 | 粪污炭化项目 | 北京 | 北京三聚绿源有限公司 | 建设车间、仓库、中控室、检测室、办公楼等。 | 20000 | 已来平考察，正在对接。 | 刘 超 | 郭廷武 | 商务局 |
| 15 | 粮食应急储运中心建设项目 | 新疆 | 新疆天康汇通农业有限公司 | 建设粮食应急保障物流运输中心，配套建设应急保障仓库及转运车辆物流中心，物流信息化服务中心、综合服务大厅、技术中心及配电室、辅助房等其他公用设施。 | 3000 | 正在办理项目备案和土地手续。 | 张建丽 |  | 高庄乡 |
| 16 | 钢管管材、皮带生产等项目 | 山东 | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 建设车间、仓库、检测室、中控室、办公楼等。 | 200000 | 已前往考察，正在对接。 | 王彦锋 | 郭廷武 | 平罗工业园区管委会 |
| 17 | 300MWh储能项目 | 四川 | 宁夏国本能源有限公司 | 计划用地60亩，拟建设7万平方米建筑：研发中心、办公楼、高科技制造中心。 | 18000 | 项目建议书已出，正在洽谈。 | 马长青 |  | 发改局 |
| 18 | 10万吨风机塔筒生产基地项目 | 建设5万平米风电塔筒生产厂房，安装4条生产线，实现10万吨风电塔筒生产能力。 | 40000 | 项目建议书已出，正在洽谈。 |
| 19 | 200MW光伏发电项目 | 规划占地7000亩计划装机200MW，首年发电量3亿KWh， | 76000 | 项目建议书已出，正在洽谈。 |
|  | **小计** | | | | **1388500** |  |  |  |  |